**ALCANCE BÁSICO DEL TRABAJO**

**PLANTILLA CON DATOS DE EJEMPLO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Instalaciones de estaciones de carga para vehículos eléctricos |
| **NOMBRE DE LA EMPRESA** | Carga positiva |
| **PUNTO DE CONTACTO** |  Wendy Williams |
| **TELÉFONO** | 765-876-9876 |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | Wendy.Williams@postivecharge.com |
| **DOMICILIO DE LA EMPRESA** | 9016 NE 186th, Boswell, WA 98011 |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO** | (varios) Estados Unidos, México, Canadá |
| **AUTOR** | Juana Matthews |
| **FECHA** | XX/XX/XX |

|  |
| --- |
| ALCANCE DEL TRABAJO |
| ***¿Qué implica el proyecto? ¿Cuáles son los métodos de entrega?*** |
| Instalación de 1125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá para adaptarse a las necesidades de carga de vehículos eléctricos de los centros comerciales y estaciones de servicio. En los documentos adjuntos se incluyen todos los detalles del alcance de este trabajo, pero, en términos generales, este proyecto implicará lo siguiente para 17 sitios únicos en 3 países diferentes, e incluirá: Análisis del sitio; Planificación infraestructural; Evaluación de servicios públicos; Integración; Preparación final; e Instalación. |

|  |
| --- |
| RESULTADO DEL PROYECTO |
| ***Tenga en cuenta los productos/servicios tangibles resultantes de este proyecto.*** |
| Instalaciones de 1125 estaciones de carga de EV totalmente funcionales y con licencia en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá: 1000 estaciones de carga de EV en S. California, 100 en Canadá, 25 en México (consulte las especificaciones adjuntas para ubicaciones geográficas específicas). |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIONES** |
| Positive Charge no es responsable de los trabajos de preparación de las ubicaciones de terceros o clientes (por ejemplo, permisos para excavación, logística de disponibilidad de electricidad de la región de la ciudad, etc.). |
| Sin embargo, los gerentes de proyectos de Positive Charge pueden proporcionar a los clientes una lista de verificación para asegurarse de que sus ubicaciones estén adecuadamente preparadas para la instalación de nuestras estaciones de carga de vehículos eléctricos. |
|   |
|   |

|  |
| --- |
| **HITOS** |
| **FECHA DE ENTREGA** | **TAREA** | **BIENES NECESARIOS** | **SERVICIOS NECESARIOS** |
| XX/XX/XX | Formulario Equipo del proyecto / Revisión preliminar / Alcance |   |   |
| XX/XX/XX | Fase de análisis |   |   |
| XX/XX/XX | Fase de control |   |   |
| XX/XX/XX | Informe resumido del proyecto y cierre |   |   |

|  |
| --- |
| **PARTES INTERESADAS** |
| **NÚMERO DE ID** | **NOMBRE Y TÍTULO** | **ROL / RESPONSABILIDAD** |  |
| 78979687 | Janine Remagio – Gerente de proyectos |   |
| 8542342 | David Coen – Ingeniero en jefe |   |
| 5672334 | Rita Preze – Directora general |   |
| 98712376 | Donald Smythe – Ingeniero de campo |   |

|  |
| --- |
| **COSTO ESTIMADO** |
| **RESUMEN** | **DESCRIPCIÓN** | **COSTO** |
| MANO DE OBRA INTERNA | Logística de electrocarga |  $68,768 |
| MANO DE OBRA EXTERNA | EVS de nivel 1 |  $68,768  |
| MATERIALES | Cargadores rápidos EVS | $68,768 |
| Servicios | Proveedor de sistemas de conversión de energía | $68,768 |
| OTRO | Software de terceros | $68,768 |
|   | **TOTAL** |  $ -  |

|  |
| --- |
| **TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO** |
| Los próximos 30 al finalizar el proyecto. 10 % de comisión de retención. |
|   |
|   |

APROBACIÓN Y COMENTARIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **PROPIETARIO DEL PROYECTO** | Steph Arjuna  |
| **FIRMA** |   |
| **FECHA** | XX/XX/XX |
| **ADMINISTRADOR DEL PROYECTO** | Rita Stevens |
| **FIRMA** |   |
| **FECHA** | XX/XX/XX |

COMENTARIOS

|  |
| --- |
|  |

**PLANTILLA DE ALCANCE BÁSICO DEL TRABAJO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** |  |
| **NOMBRE DE LA EMPRESA** |  |
| **PUNTO DE CONTACTO** |   |
| **TELÉFONO** |   |
| **CORREO ELECTRÓNICO** |   |
| **DOMICILIO DE LA EMPRESA** |   |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO** |   |
| **AUTOR** |   |
| **FECHA** |   |

|  |
| --- |
| ALCANCE DEL TRABAJO |
| ***¿Qué implica el proyecto? ¿Cuáles son los métodos de entrega?*** |
|   |

|  |
| --- |
| RESULTADO DEL PROYECTO |
| ***Tenga en cuenta los productos/servicios tangibles resultantes de este proyecto.*** |
|   |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIONES** |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |
| --- |
| **HITOS** |
| **FECHA DE ENTREGA** | **TAREA** | **BIENES NECESARIOS** | **SERVICIOS NECESARIOS** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **PARTES INTERESADAS** |
| **NÚMERO DE ID** | **NOMBRE Y TÍTULO** | **ROL / RESPONSABILIDAD** |  |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **COSTO ESTIMADO** |
| **RESUMEN** | **DESCRIPCIÓN** | **COSTO** |
| MANO DE OBRA INTERNA |   |  $ -  |
| MANO DE OBRA EXTERNA |   |  $ -  |
| MATERIALES |   |  $ -  |
| SERVICIOS |   |  $ -  |
| OTRO |   |  $ -  |
|   | **TOTAL** |  $ -  |

|  |
| --- |
| **TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO** |
|   |
|   |
|   |

APROBACIÓN Y COMENTARIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **PROPIETARIO DEL PROYECTO** |   |
| **FIRMA** |   |
| **FECHA** |   |
| **ADMINISTRADOR DEL PROYECTO** |   |
| **FIRMA** |   |
| **FECHA** |   |

COMENTARIOS

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |