[A blue and white logo

Description automatically generated](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27075&utm_language=ES&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Project+Action+Plan-word-27075-es&lpa=ic+Sample+Project+Action+Plan+word+27075+es)**EJEMPLO DE PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN   
DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto beta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | | | | | | | | | FECHA DE HOY | | | | | | | | |
| Brent Williams | | | | | | | | | DD/MM/AA | | | | | | | | |
| META 1 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Resumen/Descripción de la meta 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | RESPONSABLE | | PRIORIDAD | | ESTADO | | INICIO | | | FINALIZACIÓN | | RECURSOS NECESARIOS | | RESULTADO DESEADO | | NOTAS | |
| **Concepción e inicio del proyecto** | | Ira M. | | Media | | Completa | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Acta del proyecto* | | Sally J. | | Alta | | Completa | | 9/30 | | | 10/2 | |  | |  | |  | |
| *Revisiones del acta* | | Sally J. | | Media | | En espera | | 10/5 | | | 10/9 | |  | |  | |  | |
| *Investigación* | | Maria S. | | Baja | | En curso | | 10/12 | | | 10/12 | |  | |  | |  | |
| *Proyecciones* | | Ira M. | | Baja | | Completa | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Partes interesadas* | | Ira M. | | Alta | | En curso | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Pautas* | | Sally J. | | Media | | En curso | | 10/7 | | | 10/12 | |  | |  | |  | |
| *Inicio del proyecto* | | Sally J. | | Media | | En curso | | 10/12 | | | 10/14 | |  | |  | |  | |
|  | | Maria S. | | Baja | | Completa | | 10/13 | | | 10/16 | |  | |  | |  | |
|  | | Sally J. | | Media | | En espera | | 10/17 | | | 10/18 | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Baja | | En curso | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| META 2 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| Resumen/Descripción de la meta 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | RESPONSABLE | | PRIORIDAD | | ESTADO | | INICIO | | | FINALIZACIÓN | | RECURSOS NECESARIOS | | RESULTADO DESEADO | | NOTAS | |
| **Definición y planificación del proyecto** | | Ira M. | | Media | | Completa | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Alcance y establecimiento de las metas* | | Sally J. | | Alta | | Completa | | 9/30 | | | 10/2 | |  | |  | |  | |
| *Presupuesto* | | Sally J. | | Media | | En espera | | 10/5 | | | 10/9 | |  | |  | |  | |
| *Plan de comunicación* | | Maria S. | | Baja | | En curso | | 10/12 | | | 10/12 | |  | |  | |  | |
| *Gestión de riesgos* | | Ira M. | | Baja | | Completa | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Alcance y establecimiento de las metas* | | Ira M. | | Alta | | En curso | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Presupuesto* | | Sally J. | | Media | | En curso | | 10/7 | | | 10/12 | |  | |  | |  | |
| *Plan de comunicación* | | Sally J. | | Media | | En curso | | 10/12 | | | 10/14 | |  | |  | |  | |
|  | | Maria S. | | Baja | | Completa | | 10/13 | | | 10/16 | |  | |  | |  | |
|  | | Sally J. | | Media | | En espera | | 10/17 | | | 10/18 | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Baja | | En curso | |  | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META 3 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Resumen/Descripción de la meta 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | RESPONSABLE | | PRIORIDAD | | ESTADO | | INICIO | | FINALIZACIÓN | | RECURSOS NECESARIOS | | RESULTADO DESEADO | | NOTAS |
| **Lanzamiento y ejecución del proyecto** | | Ira M. | | Media | | Completa | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Estado y seguimiento* | | Sally J. | | Alta | | Completa | | 9/30 | | 10/2 | |  | |  | |  |
| *Indicadores clave del rendimiento (KPI)* | | Sally J. | | Media | | En espera | | 10/5 | | 10/9 | |  | |  | |  |
| *Monitoreo* | | Maria S. | | Baja | | En curso | | 10/12 | | 10/12 | |  | |  | |  |
| *Previsiones* | | Ira M. | | Baja | | Completa | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Actualizaciones del proyecto* | | Ira M. | | Alta | | En curso | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Actualizaciones de diagrama* | | Sally J. | | Media | | En curso | | 10/7 | | 10/12 | |  | |  | |  |
|  | | Sally J. | | Media | | En curso | | 10/12 | | 10/14 | |  | |  | |  |
|  | | Maria S. | | Baja | | Completa | | 10/13 | | 10/16 | |  | |  | |  |
|  | | Sally J. | | Media | | En espera | | 10/17 | | 10/18 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Baja | | En curso | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META 4 |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Resumen/Descripción de la meta 4 | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | | RECURSOS NECESARIOS | | | RESULTADO DESEADO | | NOTAS | |
| **Rendimiento/Monitoreo del proyecto** | Ira M. | Media | Completa |  |  | |  | | |  | |  | |
| *Acta del proyecto* | Sally J. | Alta | Completa | 9/30 | 10/2 | |  | | |  | |  | |
| *Revisiones del acta* | Sally J. | Media | En espera | 10/5 | 10/9 | |  | | |  | |  | |
| *Investigación* | Maria S. | Baja | En curso | 10/12 | 10/12 | |  | | |  | |  | |
| *Proyecciones* | Ira M. | Baja | Completa |  |  | |  | | |  | |  | |
| *Partes interesadas* | Ira M. | Alta | En curso |  |  | |  | | |  | |  | |
| *Pautas* | Sally J. | Media | En curso | 10/7 | 10/12 | |  | | |  | |  | |
| *Inicio del proyecto* | Sally J. | Media | En curso | 10/12 | 10/14 | |  | | |  | |  | |
|  | Maria S. | Baja | Completa | 10/13 | 10/16 | |  | | |  | |  | |
|  | Sally J. | Media | En espera | 10/17 | 10/18 | |  | | |  | |  | |
|  |  | Baja | En curso |  |  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META 5 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Resumen/Descripción de la meta 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | RESPONSABLE | | PRIORIDAD | | ESTADO | | INICIO | | FINALIZACIÓN | | RECURSOS NECESARIOS | | RESULTADO DESEADO | | NOTAS |
| **Lecciones aprendidas en el proyecto** | | Ira M. | | Media | | Completa | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Revisión* | | Sally J. | | Alta | | Completa | | 9/30 | | 10/2 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Media | | En espera | | 10/5 | | 10/9 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Baja | | En curso | | 10/12 | | 10/12 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Baja | | Completa | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | Alta | | En curso | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | Media | | En curso | | 10/7 | | 10/12 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Media | | En curso | | 10/12 | | 10/14 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Baja | | Completa | | 10/13 | | 10/16 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Media | | En espera | | 10/17 | | 10/18 | |  | |  | |  |
|  | |  | | Baja | | En curso | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |