## Slide 1
Notas para usar esta plantilla
Ingrese las tareas, las fechas de inicio y finalización, y la duración en días en los datos del diagrama.
Ajuste las barras de cada tarea para representar la cantidad de tiempo por tarea durante un período de semanas. Ajuste las flechas para ilustrar rutas y agregue formas de diamante para representar eventos.
Diagrama de Gantt con dependencias en PowerPoint

## Slide 2
DIAGRAMA DE GANTT CON DEPENDENCIAS
ID DE TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Investigación y análisis | 1/10 | 24/10 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Requisitos | 25/10 | 29/10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Diseño | 1/11 | 13/11 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Revisión | 13/11 | 15/11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Desarrollo | 25/10 | 20/12 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Pruebas | 10/12 | 22/12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Marketing | 10/12 | 15/12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Soporte técnico/ capacitación en ventas | 27/12 | 30/12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Lanzamiento | 2/1 | 2/1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
DIAGRAMA DE GANTT CON DEPENDENCIAS
ID DE TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.