## Slide 1
Notas para usar esta plantilla
Ingrese las tareas, las fechas de inicio y finalización, y los propietarios de las tareas en el área del diagrama.
Ajuste las barras de cada tarea para representar la duración a lo largo del proyecto. Agregue el porcentaje completado de las tareas e información adicional dentro de cada barra o en el área del diagrama.
PLANTILLA DE LÍNEA DE TIEMPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

## Slide 2
PLANTILLA DE LÍNEA DE TIEMPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
PROYECTOS + TAREAS | INICIO | FINALIZACIÓN | PROPIETARIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE
PREPARACIÓN |  |  |  |  | 
Definir la reunión de lanzamiento | 2/9 | 2/9 |  |  | 
Acordar los objetivos | 3/9 | 7/9 |  |  | 
INICIACIÓN |  |  |  |  | 
Requisitos detallados | 7/9 | 9/9 |  |  | 
Requisitos de hardware | 9/9 | 11/9 |  |  | 
Plan de recursos definitivo | 11/9 | 15/9 |  |  | 
Dotación de personal | 15/9 | 17/9 |  |  | 
DESARROLLO |  |  |  |  | 
Requisitos técnicos | 17/9 | 21/9 |  |  | 
Desarrollo de la base de datos | 21/9 | 23/9 |  |  | 
Desarrollo de la API | 23/9 | 25/9 |  |  | 
Cliente de interfaz de usuario | 25/9 | 29/9 |  |  | 
Pruebas | 29/9 | 2/10 |  |  | 
Desarrollo completo | 2/10 | 5/10 |  |  | 
OPERACIONES |  |  |  |  | 
Configuración del hardware | 5/10 | 7/10 |  |  | 
Pruebas del sistema | 7/10 | 9/10 |  |  | 
LANZAMIENTO | 9/10 | 9/10 |  |  | 
20%
70%
100%
100%
70%
HOY
INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO 20/9

## Slide 3
PLANTILLA DE LÍNEA DE TIEMPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
PROYECTOS + TAREAS | INICIO | FINALIZACIÓN | PROPIETARIO | MES 1 | MES 2 | MES 3
PREPARACIÓN |  |  |  |  |  | 
Definir la reunión de lanzamiento |  |  |  |  |  | 
Acordar los objetivos |  |  |  |  |  | 
INICIACIÓN |  |  |  |  |  | 
Requisitos detallados |  |  |  |  |  | 
Requisitos de hardware |  |  |  |  |  | 
Plan de recursos definitivo |  |  |  |  |  | 
Dotación de personal |  |  |  |  |  | 
DESARROLLO |  |  |  |  |  | 
Requisitos técnicos |  |  |  |  |  | 
Desarrollo de la base de datos |  |  |  |  |  | 
Desarrollo de la API |  |  |  |  |  | 
Cliente de interfaz de usuario |  |  |  |  |  | 
Pruebas |  |  |  |  |  | 
Desarrollo completo |  |  |  |  |  | 
OPERACIONES |  |  |  |  |  | 
Configuración del hardware |  |  |  |  |  | 
Pruebas del sistema |  |  |  |  |  | 
LANZAMIENTO |  |  |  |  |  | 
HOY
NOTAS DE LA TAREA/HITO 00/00
NOTAS DE LA TAREA/HITO 00/00
NOTAS DE LA TAREA/HITO 00/00
NOTAS DE LA TAREA/HITO 00/00

## Slide 4
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.