**PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO DE UNA PÁGINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | GERENTE DEL PROYECTO |  |
| RESULTADO DEL PROYECTO |  |
| DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE |  |
| FECHA DE INICIO | 2/9/20XX | FECHA DE FINALIZACIÓN | 10/10/20XX | PROGRESO GENERAL | 37% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.º DE WBS** | **NOMBRE DE LA TAREA** | **ASIGNADA A** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN** en días | **ESTADO** | **COMENTARIOS** |
|  | Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Completado |   |
|  | Acordar los objetivos | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Completado |   |
|  | Requisitos detallados | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Completado |   |
|  | Requisitos de hardware | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | Atrasado |   |
|  | Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | En avance |   |
|  | Dotación de personal | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | En avance |   |
|  | Requisitos técnicos | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | En espera |   |
|  | Desarrollo de la base de datos | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | Rev. Req. |   |
|  | Desarrollo de la API | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | Aprobado |   |
|  | Cliente de interfaz de usuario | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | Sin iniciar |   |
|  | Pruebas | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | Sin iniciar |   |
|  | Desarrollo completo | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | Sin iniciar |   |
|  | Configuración del hardware | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | Sin iniciar |   |
|  | Pruebas del sistema | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | Sin iniciar |   |
|  | **Lanzamiento** |   | 10/10 | 10/10 | 1 | Sin iniciar |   |

**PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO DE UNA PÁGINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | GERENTE DEL PROYECTO |  |
| RESULTADO DEL PROYECTO |  |
| DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE |  |
| FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.º DE WBS** | **NOMBRE DE LA TAREA** | **ASIGNADA A** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN** en días | **ESTADO** | **COMENTARIOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |