[](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=28067)**EJEMPLO DE PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | GERENTE DEL PROYECTO |  |
| RESULTADO DEL PROYECTO |  | | |
| DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO | 2/1/20XX | FECHA DE FINALIZACIÓN | 26/3/20XX | DURACIÓN DEL PROYECTO en días | 85 | PROGRESO GENERAL | 37% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.º DE WBS** | **NOMBRE DE LA TAREA** | **RECURSO ASIGNADO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN**  en días | **ESTADO** |
| **1** | **CONCEPCIÓN E INICIO DEL PROYECTO** |  | **2/1** | **9/2** | **39** | **Completado** |
| 1.1 | – Plan de proyecto | Chloe L. | 2/1 | 11/1 | 10 | Completado |
| 1.1.1 | –– Revisiones del plan de proyecto | Kennedy K. | 7/1 | 11/1 | 5 | Completado |
| 1.2 | – Investigación | Alex B. | 10/1 | 2/23 | 45 | Completado |
| 1.3 | – Proyecciones | Frank M. | 10/1 | 20/1 | 11 | Completado |
| 1.4 | – Partes interesadas |  | 16/1 | 29/1 | 14 | Completado |
| 1.5 | – Pautas | Kennedy K. | 19/1 | 1/2 | 14 | Completado |
| 1.6 | – Inicio del proyecto | Jacob V. | 22/1 | 9/2 | 19 | Completado |
| **2** | **DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO** |  | **28/1** | **14/2** | **18** | **En avance** |
| 2.1 | – Alcance y definición de metas | Frank M. | 28/1 | 6/2 | 10 | Atrasado |
| 2.2 | – Presupuesto | Jacob V. | 31/1 | 2/2 | 3 | En espera |
| 2.3 | – Plan de comunicación | Valerie C. | 4/2 | 12/2 | 9 | En avance |
| 2.4 | – Gestión de riesgos | Chloe L. | 6/2 | 14/2 | 9 | Completado |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.º DE WBS** | **NOMBRE DE LA TAREA** | **RECURSO ASIGNADO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN**  en días | **ESTADO** |
| **3** | **LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO** |  | **2/18** | **3/26** | **38** | **En avance** |
| 3.1 | – Estado y seguimiento | Rebecca H. | 2/18 | 2/20 | 3 | En avance |
| 3.2 | – Indicadores clave de rendimiento (KPI) | Chloe L. | 2/18 | 2/23 | 6 | En avance |
| 3.2.1 | –– Monitoreo | Frank M. | 2/18 | 2/26 | 9 | En avance |
| 3.2.2 | –– Previsiones | Alex B. | 2/21 | 2/23 | 3 | Sin iniciar |
| 3.3 | –– Actualizaciones del proyecto | Emily H. | 2/22 | 2/23 | 2 | Sin iniciar |
| 3.3.1 | –– Actualizaciones de diagrama | Kennedy K. | 2/25 | 3/26 | 31 | En avance |
| **4** | **RENDIMIENTO/MONITOREO DEL PROYECTO** |  | **2/25** | **3/26** | **31** | **En avance** |
| 4.1 | – Objetivos del proyecto | Kennedy K. | 2/25 | 2/28 | 4 | En avance |
| 4.2 | – Entregas de calidad | Alex B. | 2/26 | 3/3 | 7 | En espera |
| 4.3 | – Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Jacob V. | 2/25 | 3/6 | 11 | Sin iniciar |
| 4.4 | – Rendimiento del proyecto | Chloe L. | 3/3 | 3/26 | 24 | Sin iniciar |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |