**EJEMPLO DE PLANTILLA DE REQUISITOS DE PRODUCTOS AGILE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | Sistema de seguimiento de producto beta | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **PROGRESO GENERAL** |  |  |
| **GERENTE DEL PROYECTO** | Brent Williams | 02/09 | 10/10 | 35% |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **EN RIESGO** | **NOMBRE DE LA TAREA** | **TIPO DE FUNCIÓN** | **RESPONSABLE** | **PUNTOS DE HISTORIA** | **INICIO** | **FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN**en días | **ESTADO** | **COMENTARIOS** |
| No | SPRINT 1 |   | Alex B. |   | 03/09 | 13/09 | 11 | Completado |   |
| No | Función 1 |   | Frank C. |   | 03/09 | 07/09 | 5 | Completado |   |
| Sí | Función 2 |   | Jacob S. |   | 07/09 | 12/09 | 6 | Sin iniciar |   |
| No | Función 3 |   | Jacob S. |   | 9/9 | 13/09 | 5 | En curso |   |
| No | SPRINT 2 |   | Jacob S. |   | 16/09 | 24/09 | 9 | Completado |   |
| Sí | Función 4 |   | Alex B. |   | 16/09 | 17/09 | 2 | Aprobado |   |
| No | Función 5 |   | Frank C. |   | 17/09 | 21/09 | 5 | En espera |   |
| No | Característica 6 |   | Shari W. |   | 22/09 | 24/09 | 3 | Completado |   |
| No | SPRINT 3 |   | Shari W. |   | 24/09 | 05/10 | 12 | Sin iniciar |   |
| No | Característica 7 |   | Alex B. |   | 24/09 | 29/9 | 6 | Sin iniciar |   |
| No | Característica 8 |   | Kennedy K. |   | 27/09 | 2/10 | 6 | Sin iniciar |   |
| No | Característica 9 |   | Jacob S. |   | 2/10 | 05/10 | 4 | Sin iniciar |   |

|  |
| --- |
| REQUISITOS |
| 1. HISTORIA DE USUARIO |
| Como cliente, quiero ser capaz de realizar el seguimiento del estado de mi pedido, de modo que pueda planificar en consecuencia. |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | • El cliente debe poder visualizar las actualizaciones en tiempo real del estado del pedido.• Se deben enviar notificaciones cuando se realizan cambios significativos de estado. |
| 2. DESCRIPCIÓN |
| NOMBRE DE LA FUNCIÓN O EL REQUISITO | Sistema de seguimiento de pedidos |
| DESCRIPCIÓN | Desarrollar un sistema que permita a los clientes realizar el seguimiento del estado de su pedido desde la colocación hasta la entrega. | PRIORIDAD | **Alta** |
| ESTIMACIÓN | 8 puntos de historia |
| 3. DEPENDENCIAS |
| HISTORIAS DE USUARIO DEPENDIENTES | Ninguna |
| DEPENDENCIAS EXTERNAS | Integración con las API del servicio de correo para recibir las actualizaciones en tiempo real. |
| 4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
| CRITERIO 1 | Los clientes pueden ver el estado actual (p. ej., en proceso, enviado, entregado) cuando inician sesión. |
| CRITERIO 2 | Las notificaciones se envían a través de correo electrónico y notificaciones emergentes de aplicaciones para dispositivos móviles. |
| 5. SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES |
| **SUPOSICIONES** |
| Los clientes tienen conexiones estables a Internet para recibir las actualizaciones en tiempo real. |
| **RESTRICCIONES** |
| La asignación de presupuesto para la integración con las API de terceros es limitada. |
| 6. RIESGOS Y MITIGACIÓN |
| RIESGO  | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| Posibles retrasos en la integración con las API de los servicios de correo. | Se podría retrasar la implementación de la función de seguimiento en tiempo real. | Explorar API de correo alternativas y desarrollar un plan de reserva. |
| 7. PLAN DE ITERACIÓN/PUBLICACIÓN |  |  |  |
| **ITERACIÓN: Sprint 5** |
| HISTORIAS DE USUARIO INCLUIDAS | Sistema de seguimiento de pedidos, mejoras de perfiles de usuarios |
| FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA | Finalización de este sprint |
| 8. NOTAS DE REVISIÓN Y RETROSPECTIVA |  |
| NOTAS DE REVISIÓN | El sistema de seguimiento de pedidos se implementó exitosamente. Algunos usuarios informaron retrasos en las notificaciones. |
| RETROSPECTIVAS | Mejorar el rendimiento del sistema de notificaciones para futuros sprints. |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |