[](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=28160)**EJEMPLO DE PLANTILLA DE REQUISITOS DE PRODUCTOS AGILE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | | Sistema de seguimiento de producto beta | | | **FECHA DE  INICIO** | **FECHA DE  FINALIZACIÓN** | **PROGRESO GENERAL** |  |  |
| **GERENTE DEL PROYECTO** | | Brent Williams | | | 02/09 | 10/10 | 35% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EN RIESGO** | **NOMBRE DE LA TAREA** | **TIPO DE FUNCIÓN** | **RESPONSABLE** | **PUNTOS DE HISTORIA** | **INICIO** | **FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN** en días | **ESTADO** | **COMENTARIOS** |
| No | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 03/09 | 13/09 | 11 | Completado |  |
| No | Función 1 |  | Frank C. |  | 03/09 | 07/09 | 5 | Completado |  |
| Sí | Función 2 |  | Jacob S. |  | 07/09 | 12/09 | 6 | Sin iniciar |  |
| No | Función 3 |  | Jacob S. |  | 9/9 | 13/09 | 5 | En curso |  |
| No | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 16/09 | 24/09 | 9 | Completado |  |
| Sí | Función 4 |  | Alex B. |  | 16/09 | 17/09 | 2 | Aprobado |  |
| No | Función 5 |  | Frank C. |  | 17/09 | 21/09 | 5 | En espera |  |
| No | Característica 6 |  | Shari W. |  | 22/09 | 24/09 | 3 | Completado |  |
| No | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 24/09 | 05/10 | 12 | Sin iniciar |  |
| No | Característica 7 |  | Alex B. |  | 24/09 | 29/9 | 6 | Sin iniciar |  |
| No | Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 27/09 | 2/10 | 6 | Sin iniciar |  |
| No | Característica 9 |  | Jacob S. |  | 2/10 | 05/10 | 4 | Sin iniciar |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITOS | | | | | |
| 1. HISTORIA DE USUARIO | | | | | |
| Como cliente, quiero ser capaz de realizar el seguimiento del estado de mi pedido, de modo que pueda planificar en consecuencia. | | | | | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | • El cliente debe poder visualizar las actualizaciones en tiempo real del estado del pedido. • Se deben enviar notificaciones cuando se realizan cambios significativos de estado. | | | | |
| 2. DESCRIPCIÓN | | | | | |
| NOMBRE DE LA FUNCIÓN O EL REQUISITO | Sistema de seguimiento de pedidos | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Desarrollar un sistema que permita a los clientes realizar el seguimiento del estado de su pedido desde la colocación hasta la entrega. | | | PRIORIDAD | **Alta** |
| ESTIMACIÓN | 8 puntos de historia | | | | |
| 3. DEPENDENCIAS | | | | | |
| HISTORIAS DE USUARIO DEPENDIENTES | Ninguna | | | | |
| DEPENDENCIAS EXTERNAS | Integración con las API del servicio de correo para recibir las actualizaciones en tiempo real. | | | | |
| 4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | | | | | |
| CRITERIO 1 | Los clientes pueden ver el estado actual (p. ej., en proceso, enviado, entregado) cuando inician sesión. | | | | |
| CRITERIO 2 | Las notificaciones se envían a través de correo electrónico y notificaciones emergentes de aplicaciones para dispositivos móviles. | | | | |
| 5. SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES | | | | | |
| **SUPOSICIONES** | | | | | |
| Los clientes tienen conexiones estables a Internet para recibir las actualizaciones en tiempo real. | | | | | |
| **RESTRICCIONES** | | | | | |
| La asignación de presupuesto para la integración con las API de terceros es limitada. | | | | | |
| 6. RIESGOS Y MITIGACIÓN | | | | | |
| RIESGO | | IMPACTO | | MITIGACIÓN | |
| Posibles retrasos en la integración con las API de los servicios de correo. | | Se podría retrasar la implementación de la función de seguimiento en tiempo real. | | Explorar API de correo alternativas y desarrollar un plan de reserva. | |
| 7. PLAN DE ITERACIÓN/PUBLICACIÓN | | |  |  |  |
| **ITERACIÓN: Sprint 5** | | | | | |
| HISTORIAS DE USUARIO INCLUIDAS | Sistema de seguimiento de pedidos, mejoras de perfiles de usuarios | | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA | Finalización de este sprint | | | | |
| 8. NOTAS DE REVISIÓN Y RETROSPECTIVA | | | | |  |
| NOTAS DE REVISIÓN | El sistema de seguimiento de pedidos se implementó exitosamente. Algunos usuarios informaron retrasos en las notificaciones. | | | | |
| RETROSPECTIVAS | Mejorar el rendimiento del sistema de notificaciones para futuros sprints. | | | | |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |