# Ejemplo de FORMULARIO DE SOLICITUD 
DE CAMBIOS

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO

| DETALLES DEL CAMBIO |  | Nombre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cambio N.º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Más cerca del sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011 |
|  |  | Nombre del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de solicitud |
|  |  | Versión del producto de SP 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/11/20XX |
|  |  | Solicitado por |  |  |  | Información de contacto de quien solicita |  |  |  |  |  |  | Fecha en que se necesita |
|  |  | Lori Garcia |  |  |  | lgarcia@email.com |  |  |  |  |  |  | 01/01/20XX |
|  |  | PRIORIDAD |  | X | ALTA |  |  | MEDIA |  |  | BAJA |  |  |

| Descripción del cambio | Queremos aumentar la clasificación de la eficiencia de nuestros paneles solares residenciales del 22 al 25 por ciento. |
| --- | --- |
| Motivo del cambio | La investigación de mercado demuestra que cada vez más clientes residenciales demandan paneles solares más eficientes. Al incrementar nuestra clasificación de la eficiencia, seremos más competitivos y demostraremos que somos una empresa innovadora. |

| IMPACTOS DEL CAMBIO |  | Alcance | El alcance no variará. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entregas | Deberemos actualizar el diseño y las especificaciones de nuestro producto. |
|  |  | Costo | Necesitaremos incrementar el presupuesto para la investigación, el desarrollo y las pruebas adicionales. |
|  |  | Recursos | Es posible que requiramos materiales nuevos o adicionales. Los empleados necesitarán capacitación sobre el cambio del producto. |
|  |  | Línea de tiempo | Extenderemos la línea de tiempo para tener en cuenta las fases de prueba adicionales, los ajustes en el material de marketing, etc. |
|  |  | Partes interesadas | Este cambio tendrá un impacto positivo en los clientes, pues ellos se beneficiarán de las mejoras del producto. Tendrá un impacto positivo en las partes interesadas porque mejorará la ventaja competitiva de la empresa y, posiblemente, ocasionará un incremento en los ingresos y la cuota de mercado. Tendrá un impacto mixto en los empelados porque, quizás, algunos equipos observen un aumento en su carga de trabajo. |

| ANÁLISIS DE RIESGOS |  | Identificación de riesgos |  |  | Probabilidad de riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Existen desafíos técnicos relacionados con el diseño. |  |  | Bajo |
|  |  | Estrategias de mitigación de riesgos | Para identificar los desafíos técnicos, realizaremos una investigación minuciosa e involucraremos a expertos antes de la implementación. |  |  |

| DECISIÓN |  |  | Nombre del gerente de proyecto | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | ACEPTADO |  |  |  |  |
|  | RECHAZADO |  | Nombre y título del responsable de la toma de decisiones | Firma | Fecha |
|  | Se solicita más información |  |  |  |  |

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.