## Slide 1
INFORME DEL PROYECTO
PLANTILLA DE EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO SIMPLE
PLANTILLA DE EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO SIMPLE
ID DEL PROYECTO | 123.A
GERENTE DEL PROYECTO | LORI GARCIA
PROYECTO OMEGA

## Slide 2
INFORME DEL PROYECTO
 |  |  |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  | POSMITIGACIÓN |  |  | SENTENCIA | 
REF/ID | TEMA | RIESGO | ENTORNO DE CONTROL | ACTIVIDADES DE CONTROL | GRAVEDAD DEL RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DEL RIESGO | MITIGACIONES/ ADVERTENCIAS/ RECURSOS | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ¿EXISTEN CONTROLES? | GRAVEDAD DEL RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DEL RIESGO | ¿ES ACEPTABLE PROCEDER? | COMENTARIOS Y NOTAS
1.1 | Recuperación ante desastres | No tener capacidades de copia de seguridad y verificación de datos físicamente en las instalaciones en caso de un desastre. | Duplicar el centro de datos fuera de las instalaciones para que uno esté en el sitio y tengamos una redundancia de datos precisa y fiable entre los dos, en el caso de un desastre natural. | Establecer objetivos del plan de recuperación | ACEPTABLE | POSIBLE | BAJA | Diferentes pruebas de redundancia de centros de datos. | Reunión departamental de TI sobre las normas de PII y GDPR | SÍ | ACEPTABLE | IMPROBABLE | BAJA | SÍ | Notas
1.2 | Integración de datos |  |  |  | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIA |  |  | NO | ACEPTABLE | IMPROBABLE | BAJA | SÍ | Notas
1.3 | Riesgo de acceso |  |  |  | INDESEABLE | PROBABLE | ALTA |  |  | SÍ | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIA | SÍ | Notas
2.1 | Supervisar cumplimiento normativo |  |  |  | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREMA |  |  | SÍ | INDESEABLE | PROBABLE | ALTA | NO | Notas
EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

## Slide 3
INFORME DEL PROYECTO
REFERENCIA DE CLASIFICACIÓN - MATRIZ DE RIESGOS

## Slide 4
INFORME DEL PROYECTO
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.